專案需依照以下規則執行

1. 專案需分層依照Winform => WebApi => Service => Repository => Domain。

2. 設定參數變數命名名稱需統一，不可四處散落在各層。

3. 會重複使用的方法應抽出成獨立工具，避免重複撰寫。

4. 設計專案時要有日誌紀錄。

5. 專案會多人同時使用。

6. WebAPI & DB會布置在伺服器，Winform會安裝在工程師的個人電腦。

7. 哪些方法留 UI、哪些搬到 Service、要新增哪些 DTO/Result。

8. 專案要朝向未來可以維護、持續新增功能的方向撰寫。

目前租時單完成許多UI功能，目前缺乏 ：

1. JWT，帳號登入，使用AD帳號或一般帳號登入的功能 。

2. 權限分配，目前都尚未定義有哪些權限，之後要根據腳色的不同開放權限 。

3. DB，目前資料庫定義的很亂，需要補齊整理 。

4. C#程式碼很雜亂，功能沒有切開 。

5. 尚未完全使用介面 (Repository、Service尚未使用介面) 。

7. 需要增加匯出填值到EXCEL並轉成PDF的功能 。

8. 需要增加上傳掃描影本的功能。

9. 未來需要增加當完成某個功能時，可以寄出email信件提醒相關人士。

10. 場地、人員目前使用假數據，未來要搬到DB中可以新增控制人數。

11. 優先處理WebApi無法讀取Service傳來的例外訊息，使UI介面直接跳出的問題(P0)